**" اوراق راهنما و شرایط عمومي شرکت در مناقصه می ‌بایست در پاکت دربسته همراه با اعلام قیمت، مهر و امضا صاحبان امضای مجازارائه شود."**

شرکت ایران یاسا تایر و رابر ( سهامی عام ) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به : انجام کلیه مراحل طراحی ، محاسبه و تدارک متریال ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله با سازه سبک کاربری انبار مواد اولیه به طول 45 متر و دهانه 35 متر و حداقل ارتفاع جانبی 6 متر به همراه طراحی و اجرای فونداسیون مرتبط با سوله در محل شرکت ایران یاسا اقدام نماید. لذا بدينوسیله از متقاضیان محترم دعوت میشود در صورت تمايل و دارا بودن شرايط ذيل در مناقصه شرکت نمايد:

**1-شرایط کلی مناقصه:**

**1-1-موضوع مناقصه** :

انجام کلیه مراحل طراحی ، محاسبه و تدارک متریال ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله با سازه سبک کاربری انبار مواد اولیه به طول 45 متر و دهانه 35 متر و حداقل ارتفاع جانبی 6 متر به همراه طراحی و اجرای فونداسیون مرتبط با سوله در محل شرکت ایران یاسا .

 **2-1-دستگاه مناقصه گزار** : کمیسیون معاملات شرکت ایران یاسا

**3-1-محل تحویل اسناد** : شرکت ایران یاسا به نشانی تهران کیلومتر12(بزرگراه فتح) جاده قدیم کرج، کیلومتر 2جاده شهریار-به شماره تماس 65607028 و کدپستی 33359761348

**4-1-زمان دریافت اسناد و بازدید از محل:** روزهای 3 ، 4، 6 ، 7 ، 9 ، 10، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19/ 04/ 1403 تا پایان وقت اداری.

**5-1-زمان تحویل اسناد مناقصه**: اسناد حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 19 /04 /1403تحویل واحد حراست گردد.

**6-1 زمان گشایش پیشنهادها :** گشایش پاکات پیشنهاد ها در روز چهارشنبه مورخ 20/ 04/ 1403 صورت می گیرد .

**7-1- زمان اعلام برنده مناقصه :** متعاقب اعلام کمیسیون معاملات.

**2) قبول شرایط مناقصه:**
**2-1موارد رد پيشنهادها**:

2-1-1- هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قید و شروط باشد.

2-1-2-پیشنهادهایی که مبهم، مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند.

2-1-3-پیشنهادهایی که فاقد مدارک لازم به ویژه فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.

2-1-4-پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود.

**تبصره1:** پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهاد تسلیمی به هرعنوان که باشد پذیرفته نخواهد شد.
**تبصره 2:** کلیه مدارکی که اسناد مناقصه را تشکیل می دهد باید بدون پاک شدگی و میان نویسی تکمیل شده و هیچگونه تغییری در اسناد مناقصه داده نشود.

**2-2 موارد عودت تضمين شرکت در مناقصه:**

کلیه موارد مندرج در بند 1-2- همچنین تضمین مناقصه گران به استثنای برندگان اول ، دوم و سوم طی ده روز پس از اعلام نفر اول مناقصه.

\*تضمین برندگان دوم و سوم در صورت انعقاد قرارداد با نفر اول و در پایان مهلت اعتبار پیشنهاد ها به آنها عودت میشود.

**2-3-موارد ضبط تضمين شرکت در مناقصه**

تضمین شرکت در مناقصه ی برنده اول مناقصه درصورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از انعقاد قرارداد و یا عدم ارائه تضمین انجام تعهدات قراردادی ظرف مهلت مقرر در شرایط این مناقصه . ( شرایط مقرر در این بند در صورت عدم انجام تعهدات نفر برنده و یا انصراف وی، مشمول برنده دوم و سوم نیز می شود)

**3)روش ارائه پيشنهاد**

3-1-کلیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تکمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل از تسلیم پیشنهاد، توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء گردد.

3-2-فقط پیشنهادی که روی برگ پیشنهاد قیمت الصاق شده و همراه با ضمانت شرکت در مناقصه باشد پذیرفته می شود .

3-3-در صورتیکه در متن پیشنهاد ، قلم خوردگی یا تراشیدگی یا پاکشدگی موجود باشد باید محلهای مربوطه به امضاء پیشنهاد دهنده برسد در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

**4) ضمانت شرکت در مناقصه**

1-4 تضمین شرکت در مناقصه مبلغ000/000/000/4ریال ( معادل چهارصد میلیون تومان ) به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی معتبر به شماره کارت 6063-7370-0006-1935 و شماره شبا080600302401104533147001 IR نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران در وجه شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامي عام) می‌باشد كه باید بدواً به صندوق واحد مالی مناقصه گزار تسلیم و سپس رسید آن را در داخل پاکت "الف" قرار داده و پس از لاک و مهر کردن به واحد حراست (مناقصه گزار) تحویل و رسید اخذ نمایند.
**تبصره 1:**  تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که مطابق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد.

**تبصره 2-** قید شماره و عنوان مناقصه در ضمانتنامه فوق الذکر ضروری و الزامی است.

**تبصره3-** ضمانتنامه شرکت در مناقصه صرفاً بايد به نام شرکت کننده در مناقصه تهیه و ارائه گردد.

**تبصره 4-** در صورت ارايه ضمانتنامه بانکی ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی مذکور بايد 90 روز از تاريخ گشایش پیشنهادها بوده و اين مدت تا 90 روز از سمت مناقصه گزار قابل تمديد باشد.

2-4-تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و امضائ قرارداد میباشد. این تضمین برابر مواعد مقرر در بند 2-2 توسط مناقصه گزار نگهداری خواهد شد و در صورت تخلف برندگان اول تا سوم از امضای قرارداد، ضمانت شرکت در مناقصه وی از سوی مناقصه گزار ضبط و وصول خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت .

3-4-برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ مناقصه گزار در محل شرکت مناقصه گزارحاضر و قرارداد مربوطه را امضاء نماید در غیر این صورت سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت ایران یاسا ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.

**5) اسناد مناقصه :**

اسناد مناقصه بایستی به ترتیب زیر در پاکتهای سایز 4A جداگانه قرار داده شوند :

**پاکت «الف» (پاکت تضمین)** **:** حاوی مدارک تضمین شرکت در این مناقصه به شرح زیر میباشد :

محتویات پاكت "الف":

رسید سپرده شرکت در مناقصه و یا اصل ضمانت نامه بانکی

* متقاضی ابتدا بایستی سپرده شرکت در مناقصه را به شرحی که در بند 1-4 به آن اشاره شد را به واحد مالی مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت نماید. اصل رسید را داخل پاکت قرار داده و درب آنرا پلمپ و کپی رسید را نزد خود نگه دارد.

**پاکت «ب» ( مدارک احراز صلاحیت و اسناد مناقصه ) :**

**مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :**

1. مدرك ثبت شركت‌ها ، اساسنامه و روزنامه رسمي هیئت مدیره و دارندگان صاحبان امضاء مجاز با آخرين تغييرات

2- کپی کارت ملی دارندگان امضاء مجاز

3-ارائه مستند کد کارگاهی تامین اجتماعی متقاضی

4- ارائه آگهی تاسیس شرکت

5-مدرك ثبت ماليات بر ارزش افزوده

6- ارائه مدرك كد اقتصادي

7-گواهی ثبت نام در سامانه مودیان ، پایانه فروشگاهی

8-گواهی ثبت نام شرکت و مدیر عامل در سامانه ثنا

9– معرفی طرح و نوع سازه مورد استفاده .(نوع ستون ها ، فریم ، وال پست ، استرات ،پیچ و مهره ،کلاف ، تیرریزی سقف ، بادبند های دیواری و سقفی )

10- ارائه برنامه زمانبندی اجرای موضوع مناقصه.

11- سابقه اجرایی کار در زمینه مرتبط

**مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :**

1-تصوير كليه صفحات شناسنامه

2-تصوير كارت ملي

3- ارائه مستند کد کارگاهی تامین اجتماعی متقاضی

4-مدرك ثبت ماليات بر ارزش افزوده

5- ارائه مدرك كد اقتصادي

6- مدارک ثبت نام در سامانه ثنا

7- گواهی ثبت نام در سامانه مودیان پایانه فروشگاهی

8- معرفی طرح و نوع سازه مورد استفاده .(نوع ستون ها ، فریم ، وال پست ، استرات ،پیچ و مهره ،کلاف ، تیرریزی سقف ، بادبند های دیواری و سقفی )

9- ارائه برنامه زمانبندی اجرای موضوع مناقصه

10- سابقه اجرایی کار در زمینه مرتبط

**ب :** اسناد مناقصه مهر و امضاء شده توسط مناقصه گر ( تمامی اوراق راهنما و شرایط عمومی)

**پاکت «ج» (پاکت پیشنهاد قيمت):** حاوی پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره 1) شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه میباشد.

* ارائه پیشنهاد قیمت براساس **( پیوست شماره1)** می باشد.
* درصورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود
* دقت در نوشتن قیمت پیشنهادی ضروری است و در صورت اشتباه در نگارش هرگونه اطلاعات درخواستی اعم از قیمت و غیره پیشنهاد بلااثر و بی اعتبار می باشد.

**6) امضاء اسناد پيشنهادها:**

مناقصه گر باید کلیه اوراق ، اسناد مناقصه و دیگر ضمائم و پیوست ها و همچنین درب پاکت ها را که در ماده5 قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط ، تکمیل و به وسیله امضاء و مهر مجاز خود در پایین کلیه صفحات امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید.

\*شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نخواهد بود و از درجه اعتبار ساقط است.

\*امضاء اسناد مناقصه می بایست توسط صاحب امضاء مجاز صورت گیرد ، در غیر اینصورت به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

**7) تسليم و گشایش پيشنهادها:**

 1-7- پیشنهاد دهنده مکلف است پیشنهاد خود را در پاکتهای جداگانه ای که مجموعاً سه پاکت بوده و هر سه پاکت در یک پاکت جداگانه دیگر قرار دارد به گونه ای که در ماده 5 شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهیه و درب آنها را پلمپ کند و در مهلت مقرر پس از مراجعه به محل مناقصه گزار به نشانی: تهران کیلومتر 12 جاده قدیم کرج ،کیلومتر 2 جاده شهریار نرسیده به شهرک سعید آباد شرکت ایران یاسا ، به واحد حراست شرکت ایران یاسا تسلیم نماید.

2-7-پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت .

3-7- ابتدا پاکت الف باز خواهد شد. هرگاه محتوی اين پاکت به ترتیب تعیین شده در ماده4 و شرايط ديگر اين اسناد کامل نباشد، پیشنهاد مردود تلقی و نسبت به گشايش ساير پاکات مناقصه گر، اقدامی بعمل نخواهد آمد و عیناً به مناقصه گر مسترد خواهد شد.

4-7- هرگاه محتوای پاکت الف صحیح باشد، پاکت ب باز گرديده و محتوی آن جهت بررسی به کمیته فنی تعیین شده توسط کمیسسیون معاملات تسلیم خواهد شد. هیچگونه قیمتی در پاکت ب نبايد گذارده شود و در صورتی که پاکت ب کامل و منطبق با شرايط مندرج در اسناد نباشد پیشنهاد مربوطه رد خواهد شد. چنانچه پاکت ب کامل و منطبق با شرايط مندرج در اسناد باشد، پس از احراز صلاحیت، نسبت به بررسی پیشنهاد فنی اقدام میگردد و در صورت قبول پیشنهاد فنی و انطباق آن با مشخصات فنی و استانداردها، کمیسیون معاملات وقت ديگری را تعیین خواهد نمود که پس از رسیدگی کمیته مذکور نسبت به گشايش پاکتهای قیمت مناقصه گران تايید شده، اقدام گردد.

5-7- در جلسه افتتاح پاکتهای ج، ابتدا نتیجه بررسی کمیته فنی اعلام خواهد شد و پاکات قیمت پیشنهاداتی که مورد قبول کمیته فنی در مرحله قبل واقع نشده قبل از بازشدن به مناقصه گر مسترد خواهد شد و سپس نسبت به گشايش پاکتهای ج مناقصه گرانی که پیشنهاد آنان مورد قبول کمیته فنی واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد.

7-6-زمان ارائه اسناد مناقصه، معرفی نامه از شرکت های شرکت کننده در مناقصه الزامی است.

7-7-مدارک تحویلی به شرکت ایران یاسا به هیچ عنوان به شرکت کنندگان در مناقصه مسترد نمی گردد.

8-7- پشت پاکت ها باید به امضای صاحبان امضای مجاز برسد.

**8) اصلاحيه ها و الحاقيه ها:**

مناقصه گزار می تواند در هر موقع که لازم بداند در اسناد مناقصه با ارسال الحاقیه تجدید نظر نماید و در این صورت الحاقیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد .چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه های مزبور تسلیم شده باشد ،پیشنهاد دهنده می تواند به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم تقاضای استرداد آن را بنماید.

**9) امضاي قرارداد:**

شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه میباشد. لذا برنده مناقصه باید ظرف مدت 10روز پس از اعلام مناقصه گزار قرارداد مربوطه را امضاء نماید. امتناع برنده مناقصه یا تاخیر او در امضای قرارداد به مناقصه گزار حق میدهد که وجه مربوط به ضمانت نامه یا وجه نقد شرکت کنندگان در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل قیمت ابلاغ می گردد.چنانچه نفر دوم نیز همانند نفر اول عمل نماید سپرده وی نیز به ترتیب مقرر به نفع مناقصه گزار (شرکت ایران یاسا تایر و رابر) ضبط و مطابق شرایط این ماده به نفر سوم رجوع خواهد شد.

**تبصره 1:** در صورت امتناع نفر سوم از انعقاد قرارداد ، مناقصه گزار میتواند در زمان اعتبار پیشنهاد ها با تصمیم کمیسیون معاملات به ترتیب به نفرات بعدی مراجعه کند همچنین محق و مختار به اتخاذ و اجرای هر گونه تصمیم به صلاحدید خود از جمله ابطال مناقصه و برگزاری مجدد مناقصه و یا انتخاب هر شخص ثالثی به عنوان برنده مناقصه خواهد بود .

**10) رد یا قبول پيشنهادها:**

1-10-شرکت ایران یاسا در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات در هر مرحله از مناقصه بنا به هر علت مختار می باشد، و بابت رد پیشنهادی هیچ گونه خسارتی به برنده یا سایر شرکت کنندگان در مناقصه پرداخت نمی گردد.

2-10-شرکت ایران یاسا در هر مرحله از مناقصه و حتی پس از اعلام برنده ، حق ابطال مناقصه و برگزاری مجدد مناقصه را خواهد داشت و صرف شرکت در مناقصه و حتی اعلام برنده ، حقی برای برنده و سایر شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید.

**ماده 11 ) اعتبار پیشنهاد ها**

پیشنهاد ها از هر حیث برای مدت 30 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش معتبر می باشد.

**12) سایر شرایط عمومی**

1-12-شركت كننده در مناقصه از سوي اداره ماليات نبايستي جزو ليست شركت‌هاي بدهکار و ممنوع‌المعامله باشد.

2-12-پرداخت هرگونه بیمه، ماليات و عوارض و حقوق دولتی ( کلیه کسورات قانونی و قراردادی)که به موجب قوانين ، مقررات موجود و يا قوانين ، مقرراتي كه بعداً وضع شود و به قرارداد تعلق گيرد بعهده برنده مناقصه بوده و مناقصه گزار در اين مورد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

3-12-در صورت برابر بودن قیمت ها بین شرکت کنندگان مناقصه، مناقصه گزار میتواند طبق صلاحدید خود شخصی را به انتخاب خود به عنوان برنده مناقصه اعلام نماید.

12-4- انتخاب برنده مناقصه منوط به بررسی سایر شرایط شرکت کنندگان در مناقصه ، شامل صلاحیت ، اهلیت ، و توانایی انجام کار به بهترین نحو به تشخیص شرکت ایران یاسا می باشد.

12-5- مرجع رفع هرگونه ابهام و تفسیر مفاد راهنمای شرکت در مناقصه شرکت ایران یاسا بوده و نظر این شرکت برای شرکت کنندگان درمناقصه لازم الاجراست.

12-6- برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.

7-12-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8-12-رعایت کلیه موارد مندرج در سایر شرایط و راهنمای شرکت در مناقصه الف 04/403 الزامی است.

12-9-مسئولیت هرگونه خطا و اشتباه در نوشتن قیمت‌ بعهده شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

12-10-سایر شرایط و تعهدات برنده مناقصه طبق نظر ایران یاسا در قرارداد درج خواهد شد.

11-12-مناقصه گزار هیچ یک از هزینه هایی را که پیشنهاد دهنده برای ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت نخواهد کرد.

12-12- هر گاه در مناقصه آگاهي حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان مناقصه گزار سازش كرده اند ، مراتب به هیئت مدیره مناقصه گزار گزارش ميشود و چنانچه به تشخیص هيئت مديره اين امر واقع شده باشد، مناقصه باطل اعلام میشود.

12-13- برنده مناقصه موظف است نسبت به بیمه نمودن پرسنل خود اقدام نماید .

12-14-طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، از هر پرداخت به برنده مناقصه به میزان 5درصد بصورت علی الحساب کسر و نزد مناقصه گزار تودیع می گردد، استرداد کسورات تامین اجتماعی و همچنین پرداخت آخرین قسط(صورت وضعیت)که نباید کمتر از 12درصد مجموع صورت حسابهای برنده مناقصه باشد منوط به ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی می باشد.

12-15-پذیرفته شدن و برنده بودن در جلسه مناقصه حقی برای برنده مناقصه ایجاد نخواهد کرد

12-16-شرکت کنندگان در مناقصه ضامن اصالت اسناد و مدارک ارائه شده به شرکت ایران یاسا می باشند.

12-17-برنده مناقصه موظف به پذیرش شروط بعدی شرکت ایران یاسا و تنظیم قرارداد با شرکت ایران یاسا می باشد.

12-18- برنده مناقصه موظف است تمامیه الزامات HSEE مناقصه گزار را رعایت نماید.

12-19-چنانچه در هر زمان از اجرای فرآیند برگزاری مناقصه هرگونه تقلب و خطایی از طرف شرکت کننده در مناقصه توسط شرکت ایران یاسا کشف گردد این حق برای شرکت ایران یاسا محفوظ است تا ضمن ابطال مناقصه نسبت به ضبط و وصول مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به نفع خود اقدام نماید و شخص خاطی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص در کلیه مراجع قانونی از خود سلب و ساقط می نماید.

12-20-مناقصه گزار مجاز خواهد بود تا 25 درصد از میزان خدمات موضوع معامله را بدون تغییر سایر شرایط کسر یا اضافه نماید.

12-21-تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان در مناقصه، منوط به واریز مبلغ سه میلیون ریال معادل سیصد هزار تومان بابت هزینه تنظیم و تکثیر اسناد مناقصه به حساب اعلام شده بنام شرکت ایران یاسا و ارائه اصل فیش واریزی می باشد.

22-12- برنده مناقصه مکلف است همزمان با امضای قرارداد نسبت به تسلیم تضمین انجام تعهدات قرارداد اقدام نماید.

**ماده 13 ) شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه**

-13- زمان تحویل موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد عقد به مدت 3 ماه می باشد .

13-2-مناقصه گر میبایست طرح اولیه و نوع سازه مورد استفاده .(ستون ها ، فریم ، وال پست ، استرات ،پیچ و مهره ،کلاف ، تیرریزی سقف ، بادبند های دیواری و سقفی ) را به همراه سایر مدارک به مناقصه گزار تحویل دهد.

13-3- برنده مناقصه متعهد به انجام نقشه برداری از سایت و ارائه کدینگ و نقشه قبل و بعد از اجرای پروژه مطابق با نظر مناقصه گزار می باشد.

4-13- برنده مناقصه متعهد است برنامه زمان بندی تفصیلی خود را به صورت استاندارد به مناقصه گزار ارائه و قبل از هر گونه اقدام اجرایی

در فاز ساخت ، تاییدیه آن را از مناقصه گزار اخذ نماید.لازم به ذکر است عملیات اجرایی پروژه میبایست طبق زمان بندی اعلامی از سوی برنده مناقصه انجام گردد.

5-13 برنده مناقصه متعهد است تا نسبت به هر گونه اخطار در خصوص نکات اجرایی از سمت ناظر پروژه تمکین نماید.

6-13 برنده مناقصه متعهد به ارائه دستورالعمل های جوشکاری شامل Pqr , WPS به ناظر پروژه مناقصه گزار می باشد.

13-7 اجرای جوشکاری و تکمیل این فرآیند منوط به تایید کیفیت جوش توسط نماینده مناقصه گزار می باشد.

13-8- برنده مناقصه متعهد به انجام عملیات سند بلاست و تمیزکاری (آماده سازی سطوح) و اخذ تائیدیه بازرسی فنی می باشد.

13-9- کارگاه ساخت سوله باید به تایید بازرسی فنی مناقصه گزار و مهندس ناظر برسد.

13-10 برنده مناقصه متعهد به انجام آزمایشات غیر مخرب شامل P.T یا R.T به صورت SPOT توسط مراجع ذیصلاح و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.

13-11 برنده مناقصه متعهد به اجرای یک لایه red- oxide با ضخامت 50 میکرون و دو لایه رنگ آلکیدی با فام RAL5017 به ضخامت هر لایه 50میکرون در پروژه می باشد.

13-12- برنده مناقصه متعهد به ارائه گواهینامه های استاندارد مصالح مصرفی پروژه خواهد بود.

13-13-برنده مناقصه توانایی ، تجربه ، دانش لازم را در اجرای موضوع قرارداد دارد.

14-13- برنده مناقصه متعهد است از متریال های استاندارد موجود در بازار که به تایید نماینده مناقصه گر و ناظر دارای صلاحیت رسیده است استفاده نماید و نمی تواند به بهانه افزایش مبلغ و نرخ بازار از خرید متریال با کیفیت خودداری نموده و از این بابت درخواست افزایش مبلغ داشته باشد.

15-13 چنانچه از عدم اجرای کلیه تعهدات قانونی و قراردادی برنده مناقصه خسارتی به مناقصه گزار یا اشخاص ثالث وارد گردد مسئولیت جبران آن به صورت کامل بر عهده و هزینه برنده مناقصه خواهد بود .

16-13-تهیه مصالح و تجهیزات مورد استفاده موضوع قرارداد بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

17-13نظارت بر حسن انجام موضوع قرارداد برعهده مناقصه گزار است.

18-13- برنده مناقصه مکلف است تمام قوانین و مقررات جاری کشور از جمله آیین نامه ها و دستور العمل های قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و نیز اصول فنی و ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید.

19-13 برنده مناقصه و پرسنل وی که در امر موضوع قرارداد فعالیت دارند می توانند در طول مدت قرارداد از سرویس رایگان رستوران مناقصه گزار ، یک وعده غذا در روز بهره مند شوند .

20-13پرداخت حقوق و هرگونه مالیات و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی پرسنل تحت امر برنده مناقصه بر عهده برنده مناقصه است و مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

21-13- برنده مناقصه حق استفاده از پرسنل غیر ایرانی و بدون مجوز کار را برای اجرای موضوع قرارداد ندارد.

22-13 مسئولیت و هزینه های بارگیری، حمل سازه و اجرا و نصب سازه و سایر هزینه های مربوطه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

23-13- تامین کلیه ابزارها و ماشین آلات و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده برنده مناقصه میباشد.

24-13- نگهداري و حفاظت از تجهیزات و اقلام در دوره ساخت از تاریخ ورود تا تحویل موقت، بعهده برنده مناقصه میباشد.

25-13- تجهیز و برچیدن کارگاه از وظایف برنده مناقصه می باشد .

26-13- مناقصه گر متعهد مي گردد پس از طراحي و انجام محاسبات لازم ، كليه مشخصات مرتبط با تعداد ، ابعاد ، وزن ، جنس مرتبط با كليه اقلام اعم از میلگرد ، بتن ، ستون ها ، بيس پليت ، فريم ، وال پست ، استرات ، پيچ و مهره ، مهاركش ، پورلين ، كلاف افقي، تير ريزي سقف ، باد بندهاي ديواري و سقفي ، اتصالات ، رنگ مخصوص سوله اي و... را به همراه برآورد مقادير مصرف هريك در اجراي مناقصه را طي جداول كامل در اختيار مناقصه گزار قرار دهد .

27-13-مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح ، تجديد نظر يا حذف برخي از موارد موضوع مناقصه را براي خود محفوظ خواهد مي دارد و در صورت بروز چنين موردي مراتب را كتباٌ به كليه مناقصه گران منعكس و زمان ارائه پيشنهادات تمديد خواهد شد .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  اينجانب ....................................................... با كد ملي ........................................................ نماينده / نمایندگان شركت..............................................با كد اقتصادي ...................................................... كليه مفاد 13 گانه ذكر شده در بالا را مطالعه نموده و رعايت ضوابط شركت و رعايت قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران را بر خود فرض نموده و موافقت خود را براي حضور در مناقصه الف03/ 403 اعلام مي‌دارد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام و محل امضاء صاحب / صاحبین امضا مجاز | تاريخ: | اثر انگشت : |

نشانی: ........................................................................................................................................................................تلفن تماس: ................................ |

13-28-سایر شرایط و تعهدات برنده مناقصه طبق نظر مناقصه گزار در قرارداد درج خواهد شد.

\* جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 65607021 و یا با شماره 30 – 65607028 داخلی 1434 واحد طرح و برنامه تماس حاصل فرمایید.

**پیوست شماره1**

**فرم پیشنهاد قیمت**

ما امضا كنندگان ذيل پس از بررسي و آگاهي كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسي تمام اسناد و مدارك و با توجه به اطلاعاتي كه از محل كار و شرايط محل اجرا داريم، اعلام ميداريم كه عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، با مبالغ پیشنهادی مندرج در جدول ذیل :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قیمت(ریال) بر اساس هر یک متر مربع** | **قیمت(ریال) بر اساس هر یک کیلو گرم** | **فعالیت** |
|  |  | خرید متریال و ساخت سازه سوله به همراه رنگ آمیزی |
|  |  | حمل سازه |
|  |  | نصب سازه |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **فعالیت** | **نوع فونداسیون** | **قیمت کل (ریال)** |
| طراحی و اجرای فونداسیون |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| برآورد وزنی سوله بر اساس طرح ارائه شده با مجوز 15% تغییر (کیلو گرم) |  |

و مبلغ کل ( که شامل انجام کلیه مراحل طراحی ، محاسبه و تدارک متریال ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله با سازه سبک کاربری انبار مواد اولیه به طول 45 متر و دهانه 35 متر و حداقل ارتفاع جانبی 6 متر به همراه طراحی و اجرای فونداسیون مرتبط با سوله) :

به عدد .................................................................................................................................................................................................. ريال

به حروف ............................................................................................................................................................................................ريال

پذیرفتیم و هم چنین موارد ذیل مورد تایید اینجانبان است :

1. اطلاعات كامل و كافي در مورد شرايط سايت، روشهاي دستيابي به الزامات منطقي و قابل پيش بيني عملياتي مورد نظر كارفرما و تمام موضوعاتي كه به نحوي بر انجام موضوع اين مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرايط نيروي كار و رويه ها و مقررات مورد نظركارفرما را حاصل نموده ايم.
2. به چگونگي، خواص، مشخصات، شرايط و الزامات كاري كه بايد طبق قرارداد براي انجام اين پروژه مد نظر گيرد آگاهي كامل داشته و تخصص كافي و لازم در اين خصوص داريم.
3. آگاهي كامل نسبت به مصوبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئيننامه هاي مربوط به اجراي موضوع اين مناقصه وكارهاي مرتبط به آن را داريم و خود را نسبت به رعايت تمامي آنها بطور كامل متعهد ميدانيم و امكان هر نوع ادعاي احتمالي نسبت به موارد ذيل را از خود سلب مي نماييم:
* اقامه هر نوع دعوي عليه مناقصه گزار به علت رد پيشنهاد
* هر نوع ادعا درباره شرايط و مشكلات اجراي كار موضوع اين مناقصه كه ناشي از فقدان آگاهي كافي يا مبتني بر موارد عدم قطعيت باشد.
* پذيرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع اين مناقصه و كارهاي مربوطه بري و معاف نخواهيم شد و نيز هيچ حقي براي درخواست اضافه پرداخت نخواهيم داشت.
* تاييد ميكنيم كه كارفرما مقيد به پذيرش پايين ترين قيمت نميباشد و موظف به اعلام علت رد هر يك از پيشنهادات نيست.
* در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و تاييد ميكنيم كه هنگام تسليم اين پيشنهاد، مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعدًا استناد به ناآگاهي نماييم.
* ما نمايندگان تام الاختيار و مجاز شركت هستيم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت ميباشيم و به ما اختيار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت اين اسناد را امضا كنيم.